PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 04]

| Họ và tên | Đàm Viết Ưng | Mã sinh viên | N25DTCN072 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT6 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| quản lý điều dưỡng và phân công bệnh | Tạo và phân công lịch khám | US-01 | là điều dưỡng tôi muốn phân công lịch khám cho các điều dưỡng trong ca để đảm bảo công việc được phân bổ hợp lý |
| Hệ thống vận hành, chăm sóc | Theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | US-02 | Là điều dưỡng tôi muốn hệ thống tự động cập nhật chỉ số sinh tồn của bệnh nhân để giảm thiểu sai sót thủ công và theo dõi kịp thời tình trạng bệnh nhân |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Story gộp quá nhiều tính năng vì vậy nó trở nên phụ thuộc và khó tách rời khi lập kế hoạch |
| Small | Phạm bi của Story quá lớn, chứa nhiề chức năng phức tạp không thể hoàn thànhgonj trong 1 Sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng , tôi muốn hệ thống hỗ trợ phân công lịch thăm khám cho điều dưỡng để quản lý lịch trình rõ ràng |
| US-X2 | Là điều dưỡng tôi muốn hệ thống tự động tiếp nhận và hiển thị chỉ số sinh tồn từ thiết bị đo để theo dõi chính xác tình trạng bệnh nhân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Giúp điều dưỡng có thể phân bố lịch làm việc và điều phối nhân sự chăm sóc tại nhà, nếu không có tính năng này hệ thống sẽ không thể khởi tạo quy trình vận hành cơ bản |
| US-02 | Must have | Giúp hệ thống tự động ghi nhận dữ liệu sức khỏe từ thiết bị đo của bệnh nhân, phụ vụ trực tiếp cho mục đích chăm sóc y tế tại nhà |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng A đã đăng nhập thành công phiếu thăm khám TK-001 | Điều dưỡng A mở chi tiết phiếu thăm khám TK-001 | Hệ thống hiển thị đầy dủ thông tin chi tiết của ca thăm khám |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | 2a) hệ thống hiển thị thông báo lỗi và từ chối truy cập, không cho phép điều dưỡng A xem chi tiết phiếu thăm khám |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho từng User Story cụ thể nhằm xác định các điều kiện nghiệp vụ còn DoD áp dụng cho toàn bộ dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | thiết kế giao diện quản lý lịch, xây dựng API phân công lịch cho điều dưỡng , xử lý ràng buộc thời gian và phân quyền |
| US-02 | 3 | Xử lý việc tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị đo và hiển thị giao diện |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Người chơi thấp nhất và cao nhất sẽ giải thích lý do cho quản điểm của mình, sau đó thì cả đội thảo luận để làm rõ yêu cầu tránh bất đồng ý kiển rồi tiến hành bỏ phiểu lại từ đầu

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng số ngày công chuẩn của 5 dev là 5x10= 50 trừ số nagyf nghỉ của 1 dev còn 46, só sản phẩm nên cam kết 25x(46/50)= 23 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 B2 B3 B4 |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành việc đăng nhập, thành công việc phân công ca, phân bổ ca hợp lý, xem chi tiết và nhập kết quả chỉ số sinh tồn |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Hiển thị xem chi tiết phiếu khám và màn hình hiển thị | UX/UI | 8h |
| Viết API truy vấn dữ liệu phiếu thăm khám và phân quyền điều dưỡng | Development | 16 |
| Viết testcase và kiểm lại chức năng phân quyền , tên phiếu | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 32 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?